}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | NutriPet: Asesor Nutricional Inteligente para Mascotas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En Chile existe una sobreoferta de alimentos para mascotas, lo que genera confusión en los dueños a la hora de elegir la opción nutricional adecuada para las patologías, edad y peso de sus animales. El proyecto aporta valor al resolver esta desinformación mediante un motor de IA que automatiza la asesoría nutricional, impactando directamente a los dueños de mascotas. En el ámbito profesional, su relevancia radica en la implementación de un sistema transaccional con un modelo de negocios real (enlaces de afiliación), simulando un entorno de alta demanda y consumo de APIs de terceros. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es crear una plataforma web responsiva que funcione como un asesor nutricional. El usuario ingresará un perfil detallado de su perro o gato (peso, edad, nivel de actividad física, alergias o patologías). El sistema procesará estos parámetros utilizando Inteligencia Artificial para cruzar los datos con una base de datos relacional propia, recomendando los tres mejores alimentos del mercado y generando un enlace de compra directa mediante afiliación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Para resolver esta problemática es obligatorio aplicar la competencia de diseño de bases de datos relacionales para modelar el catálogo de alimentos y gestionar el flujo de datos de los usuarios y enlaces. Asimismo, el desarrollo del recomendador exige aplicar el ciclo de vida del software, integrando un Front-end interactivo con un Back-end robusto capaz de consumir y procesar respuestas de una IA, abarcando las competencias centrales del perfil de egreso. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se alinea directamente con el interés en el desarrollo web centrado en el usuario y la gestión y modelamiento de datos. Desarrollar una plataforma con lógica transaccional (recomendación y redirección comercial) que nos permite fortalecer la integración fluida entre la interfaz y el servidor. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible de desarrollar en las 18 semanas del semestre. Recursos: Se utilizarán tecnologías gratuitas (React, Node.js/Python, PostgreSQL) y se acotará el alcance inicial exclusivamente a perros y gatos para asegurar la entrega del MVP. Facilitadores: La documentación de la API de OpenAI es pública y estandarizada. Dificultades: La recopilación masiva de datos nutricionales puede consumir mucho tiempo; para solucionarlo, se limitará la base de datos a un muestreo manual representativo de 30 a 50 alimentos clave. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web basada en Inteligencia Artificial para la recomendación personalizada de alimentos de mascotas, integrando una base de datos relacional y un modelo de afiliación comercial. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar e implementar una base de datos relacional para gestionar el catálogo de alimentos, perfiles de mascotas y enlaces de afiliación. 2. Integrar la API de un modelo de lenguaje (IA) en el servidor (Back-end) para automatizar el cruce de requerimientos nutricionales. 3. Desarrollar una interfaz de usuario web (Front-end) responsiva para la captura de datos y visualización de recomendaciones. 4. Ejecutar pruebas de software para validar la precisión de la IA y el correcto funcionamiento del embudo de redirección de compras. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando un marco de trabajo Ágil basado en Scrum, adaptado para el desarrollo académico. Esta metodología permite iteraciones rápidas y entregas continuas, dividiendo el semestre en Sprints de 2 a 3 semanas. Las etapas del método de trabajo serán: - Levantamiento y Diseño: Toma de requisitos, definición de la arquitectura y diseño del Modelo Entidad-Relación (MER) de la base de datos. - Desarrollo Back-end y BD: Creación y poblamiento manual de la base de datos en PostgreSQL/MySQL. Programación de la lógica del servidor y conexión segura con la API de OpenAI. - Desarrollo Front-end: Construcción de la interfaz gráfica web asegurando principios de usabilidad. - Integración y Pruebas: Conexión de la interfaz con la base de datos, pruebas de QA (Quality Assurance) para validar el flujo desde el ingreso de datos hasta el clic en el enlace de afiliación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo Relacional (MER) y Script SQL | Diagrama de la estructura de datos y archivo con el código para generar las tablas principales (Alimentos, Usuarios) | Es la evidencia fundamental para demostrar la competencia de diseño de bases de datos relacionales exigida en el perfil de egreso. |
| Avance | Prototipo de Interfaz Web | Mockups o vistas funcionales básicas del formulario de ingreso de datos de la mascota. | Permite validar la correcta recolección de los parámetros necesarios (peso, edad, patologías) antes de integrarlos con la IA. |
| Final | Repositorio Back-end e Integración IA | Código fuente alojado en GitHub con la lógica del servidor y las consultas a la API. | Demuestra la capacidad de generar soluciones de software complejas y procesar requerimientos de información externos. |
| Final | Plataforma Web Operativa (MVP) | Software desplegado y funcional que permite realizar el flujo completo de recomendación y redirección comercial. | Evidencia el cumplimiento íntegro del objetivo general y la viabilidad del modelo de negocios planteado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseñar procesos de ingeniería de requisitos. | 1. Toma de requerimientos y diseño arquitectónico. | Definición de las reglas de negocio, atributos de la mascota a evaluar y selección del stack tecnológico. | Plantillas de casos de uso, herramientas de diagramación (Draw.io). | 2 semanas |  | Facilitador: Claridad en el objetivo del negocio. Obstáculo: Cambios de alcance. |
| Diseñar soluciones con bases de datos relacionales. | 2. Modelamiento y poblamiento de Base de Datos. | Creación del MER, scripts SQL y carga manual de 50 productos comerciales con sus links. | Motor SQL (MySQL/PostgreSQL), DBeaver. | 3 semanas |  | Obstáculo: La carga manual de datos es lenta, requiere revisión exhaustiva. |
| Diseñar soluciones de software innovadoras. | 3. Desarrollo Back-end e Integración IA. | Creación de las rutas (Endpoints) del servidor, formulación del prompt oculto y conexión con OpenAI API. | Node.js / Python, Cuenta de OpenAI (Tokens). | 4 semanas |  | Facilitador: Documentación oficial de la API de fácil acceso. |
| Diseñar soluciones de software innovadoras. | 4. Desarrollo Front-end. | Programación de la interfaz responsiva, formularios y tarjeta de resultados. | React.js / Angular, Figma. | 4 semanas |  | Obstáculo: Asegurar que la vista móvil sea fluida, ya que es el principal medio de uso. |
| Evaluar y gestionar proyectos; Calidad y seguridad. | 5. Integración, Pruebas y Despliegue. | Pruebas de estrés, corrección de errores en las recomendaciones IA y entrega final. | Herramientas de testing (Postman), Hosting gratuito. | 3 semanas |  | Facilitador: Uso de entornos ágiles para corregir bugs rápidamente. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.